|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 四川省残疾人辅助器具资源中心建设 |
| 预算单位 | 四川省残疾人联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2670.23万元 | 执行数: | 1217.37万元 |
| 其中-财政拨款: | 2670.23万元 | 其中-财政拨款: | 1217.37万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅助器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼建设项目的修建，建筑面积约20000㎡，投资额8826.88万元。 | 完成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅助器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼建设项目的修建，建筑面积约20000㎡，投资额7401.88万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅助器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼建设项目 | 完成20000㎡的项目全部建设 | 完成20000㎡的项目全部建设 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅助器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼建设项目 | 符合《<残疾人康复中心建设标准》、《康复医院基本标准（2012版）》、《综合医院建设标准》等施工验收标准、规范及规程要求，工程质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300-2013）合格标准。 | 完成竣工验收，质量合格。 |
| 项目完 成指标 | 时效 指标 | 26个月 | 26个月 | 28个月 |
| 项目完 成指标 | 成本 指标 | 7401.88万元 | 7401.88万元 | 7401.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能够增加医护、康复、管理、后勤等就业岗位约200个，同时可以增加周边地区的餐饮住宿照护等服务业需求量，促进辅助器具产业的创新与发展。 | 能够增加医护、康复、管理、后勤等就业岗位约200个，同时可以增加周边地区的餐饮住宿照护等服务业需求量，促进辅助器具产业的创新与发展。 | 项目未投用，未产生相关效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系 | 为有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件，促进康复服务事业发展，完善康复服务资源配置，能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作，进一步完善残疾人辅助器具服务体系 | 项目未投用，未产生相关效益。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 95% | 95% |